**เทศบาลตำบลภูวง อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร**

**สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560**

**ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | รายการ | งบประมาณที่จ้าง | ผู้รับจ้าง | เริ่มสัญญา/ครบสัญญา | วันส่งมอบงาน | วิธีการจัดจ้าง | หมายเหตุ |
| 1 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายทางเข้าเมรุวัดภูวงธรรมาวาส) หมู่ที่ 3 | 200,000.- | ร้านวัชรินทร์ก่อสร้าง | 16 มี.ค. 2560/14 เม.ย. 2560 | 23 มี.ค. 2560 | ตกลงราคา | เทศบัญญัติ |
| 2 | โครงการก่อสร้างรั้วรอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลภูวง หมู่ที่ 2 | 485,600.- | ร้านสุนทรพาณิชย์ | 17 มี.ค. 2560/14 มิ.ย. 2560 | 29 มิ.ย. 2560 | ตกลงราคา | เทศบัญญัติ |
| 3 | โครงการก่อสร้างศาลาเชื่อมอาคารฌาปณสถาน บ้านวังไฮ หมู่ที่ 2 | 208,000.- | ร้านภูวงฟาร์ม | 17 มี.ค. 2560/14 เม.ย.. 2560 | 22 พ.ค. 2560 | ตกลงราคา | เทศบัญญัติ |
| 4 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายนานายทราย จำปา ถึงนานายเสมอ สลางสิงห์) บ้านวังไฮ หมู่ที่ 1 | 100,000.- | ร้านณรงค์ชัยก่อสร้าง | 18 มี.ค. 2560/16 เม.ย. 2560 | 28 มี.ค. 2560 | ตกลงราคา | เทศบัญญัติ |
| 5 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังไฮ หมู่ที่ 1 (สายบ้านจันพร ระนา ถึงนานายพุทโธ แก้วศรีนวม) | 100,000.- | ร้านณรงค์ชัยก่อสร้าง | 28 มี.ค. 2560/26 เม.ย. 2560 | 18 เม.ย. 2560 | ตกลงราคา | เทศบัญญัติ |
| 6 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังไฮ หมู่ที่ 1 (สายนานายสมพงษ์ จันปุ่ม ถึงนานางสังฅ์เวช แสนสุข) | 100,000.- | ร้านวัชรินทร์ก่อสร้าง | 28 มี.ค. 2560/26 เม.ย. 2560 | 18 เม.ย. 2560 | ตกลงราคา | เทศบัญญัติ |
| 7 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบภูผากูด บ้านบุ่ง หมู่ที่ 5 (สายนานายหวัญ สุพรรณโมก ถึงนานางยุภาวรรณ จูมแพง)  | 100,000.- | ร้านภูวงฟาร์ม | 29 มี.ค. 2560/27 เม.ย. 2560 | 18 เม.ย. 2560 | ตกลงราคา | เทศบัญญัติ |
| 8 | โครงการซ่อมแซมคันดินฝายห้วยน้ำคำตอนบน บ้านวังไฮ หมู่ที่ 2 | 60,000.- | ร้านภูวงฟาร์ม | 11 เม.ย. 2560/10 พ.ค. 2560 | 18 เม.ย. 2560 | ตกลงราคา | เทศบัญญัติ |

ลงชื่อ.........................................................ผู้รายงาน ลงชื่อ.....................................................ผู้ตรวจ ลงชื่อ.......................................................ผู้อนุมัติ

 (นางสาวศิริภาพร แสนปลื้ม) (นายเดวิท แจ่มจิตต์) (นายประยูร จันปุ่ม)

 นักวิชาการพัสดุชำนาญการ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง รักษาราชการ นายกเทศมนตรีตำบลภูวง

 ผู้อำนวยการกองคลัง

**เทศบาลตำบลภูวง อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร**

**สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560**

**ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | รายการ | งบประมาณที่จ้าง | ผู้รับจ้าง | เริ่มสัญญา/ครบสัญญา | วันส่งมอบงาน | วิธีการจัดจ้าง | หมายเหตุ |
| 9. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังไฮ หมู่ที่ 1 (สายบ้านนายสังข์ จันปุ่ม ถึงนานางสาวทิพย์สุดา กลางประพันธ์) | 67,000.- | ร้านวัชรินทร์ก่อสร้าง | 20 เม.ย. 2560/19 พ.ค. 2560 | 1 พ.ค. 2560 | ตกลงราคา | เทศบัญญัติ |
| 10. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบุ่ง หมู่ที่ 5 (สายบ้านนายลอสาย จูมแพง ถึงนานายนรายุทธ โคสาสุ) | 62,000.- | ร้านภูวงฟาร์ม | 7 มิ.ย. 2560/6 ก.ค. ท2560 | 4 ก.ค. 2560 | ตกลงราคา | เทศบัญญัติ |
| 11. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบภูผาขาม บ้านบุ่ง หมู่ที่ 4 (สายช่วงสามแยกวัดถ้ำต่องแต่งไปทางนานายสีนือง สุพรรณโมก) | 100,000.- | ร้านสุนทรพาณิชย์ | 7 มิ.ย. 2560/6 ก.ค. 2560 | 4 ก.ค. 2560 | ตกลงราคา | เทศบัญญัติ |
| 12. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบุ่ง หมู่ที่ 5 (สายข้าง รพ.สต.บ้านบุ่ง-บ้านนายบัญชา สุพรรณโมก) | 70,000.- | ร้านภูวงฟาร์ม | 10 มิ.ย. 2560/9 ก.ค. 2560 | 22 มิ.ย. 2560 | ตกลงราคา | เทศบัญญัติ |
| 13. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบภูผากูด บ้านบุ่ง หมู่ที่ 4 (สายนานายสลอม สุพรรณโมกข์ ไปทางหลวงชนบทหมายเลข 3002) | 100,000.- | ร้านสุนทรพาณิชย์ | 10 มิ.ย. 2560/9 ก.ค. 2560 | 4 ก.ค. 2560 | ตกลงราคา | เทศบัญญัติ |
| 14. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบภูผาขาม บ้านบุ่ง หมู่ที่ 4 (สายนายทาส สุริยะวงค์ ถึงนานายชั้น สุพรรณโมก) | 100,000.- | ร้านวัชรินทร์ก่อสร้าง | 10 มิ.ย. 2560/9 ก.ค. 2560 | 3 ก.ค. 2560 | ตกลงราคา | เทศบัญญัติ |

ลงชื่อ.........................................................ผู้รายงาน ลงชื่อ.....................................................ผู้ตรวจ ลงชื่อ.......................................................ผู้อนุมัติ

 (นางสาวศิริภาพร แสนปลื้ม) (นายเดวิท แจ่มจิตต์) (นายประยูร จันปุ่ม)

 นักวิชาการพัสดุชำนาญการ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง รักษาราชการ นายกเทศมนตรีตำบลภูวง

 ผู้อำนวยการกองคลัง

**เทศบาลตำบลภูวง อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร**

**สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560**

**ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 25560**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | รายการ | งบประมาณที่จ้าง | ผู้รับจ้าง | เริ่มสัญญา/ครบสัญญา | วันส่งมอบงาน | วิธีการจัดจ้าง | หมายเหตุ |
| 15. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านผาขาม หมู่ที่ 3 (สายบ้านนายไพบูรณ์ สุริยะวงค์ ไปทางวัดภูวงธรรมมาวาส) | 100,000.- | ร้านไพบูรณ์ | 10 มิ.ย. 2560/9 ก.ค. 2560 | 26 มิ.ย. 2560 | ตกลงราคา | เทศบัญญัติ |
| 16. |  | 100,000.- | ร้านประทุมมาวิศวกรรม | 15 ก.ค. 2560/13 ส.ค. 2560 | 2 ส.ค. 2560 | ตกลงราคา | เทศบัญญัติ |
| 17. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาตะแบง หมู่ที่ 7 (สายนานายหนูยนต์ จำปา) | 100,000.- | ร้านวัชรินทร์ก่อสร้าง | 19 ส.ค. 2560/17 ก.ย. 2560 | 27 ส.ค. 2560 | ตกลงราคา | เทศบัญญัติ |
| 18. | โครงการซ่อมแซมสะพานสำหรับคนเดินข้าม บ้านนาตะแบง หมู่ที่ 7 (สายหนองเป็ด) | 50,000.- | ร้านวัชรินทร์ก่อสร้าง | 23 ส.ค. 2560/21 ก.ย. 2560 | 12 ก.ย. 2560 | ตกลงราคา | เทศบัญญัติ |
| 19. | โครงการก่อสร้างถนนคันดิน (จากนานายสมบัติ จันปุ่ม-นานางวรรณพร จันปุ่ม) บ้านผาขาม หมู่ที่ 3 | 140,000.- | ร้านเทพนิมิตรก่อสร้าง | 22 ส.ค. 2560/20 ก.ย. 2560 | กำลังดำเนินการ | ตกลงราคา | เทศบัญญัติ |
| รวมเป็นเงินทั้งสิ้น | 2,342,600.- | (-สองล้านสามแสนสี่หมื่นสองพันหกร้อยบาทถ้วน-) |

ลงชื่อ.........................................................ผู้รายงาน ลงชื่อ.....................................................ผู้ตรวจ ลงชื่อ.......................................................ผู้อนุมัติ

 (นางสาวศิริภาพร แสนปลื้ม) (นายเดวิท แจ่มจิตต์) (นายประยูร จันปุ่ม)

 นักวิชาการพัสดุชำนาญการ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง รักษาราชการ นายกเทศมนตรีตำบลภูวง

 ผู้อำนวยการกองคลัง

**เทศบาลตำบลภูวง อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร**

**สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560**

**ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 25560**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | รายการ | งบประมาณที่จ้าง | ผู้รับจ้าง | เริ่มสัญญา/ครบสัญญา | วันส่งมอบงาน | วิธีการจัดจ้าง | หมายเหตุ |
| 1. | จัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน สำหรับโรงเรียน  | 136,224.40 | อสค. | ตุลาคม - ธันวาคม | วันที่ 1-5  | วิธีกรณีพิเศษ | เทศบัญญัติ |
| 2. | จัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน สำหรับ ศพด. | 35,581.- | อสค. | ตุลาคม - ธันวาคม | วันที่ 1-5  | วิธีกรณีพิเศษ | เทศบัญญัติ |
| 3. | จัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน สำหรับโรงเรียน  | 178,139.60 | อสค. | มกราคม - เมษายน | วันที่ 1-5  | วิธีกรณีพิเศษ | เทศบัญญัติ |
| 4. | จัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน สำหรับ ศพด. | 46,529.- | อสค. | มกราคม - เมษายน | วันที่ 1-5  | วิธีกรณีพิเศษ | เทศบัญญัติ |
| 5. | จัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน สำหรับโรงเรียน  | 71,255.84 | อสค. | พฤษภาคม-มิถุนายน | วันที่ 1-5  | วิธีกรณีพิเศษ | เทศบัญญัติ |
| 6. | จัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน สำหรับ ศพด. | 23,538.20 | อสค. | พฤษภาคม-มิถุนายน | วันที่ 1-5  | วิธีกรณีพิเศษ | เทศบัญญัติ |
| 7. | จัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน สำหรับโรงเรียน  | 141,307.40 | อสค. | กรกฎาคม-กันยายน | วันที่ 1-5  | วิธีกรณีพิเศษ | เทศบัญญัติ |
| 8. | จัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน สำหรับ ศพด. | 22,873.50 | อสค. | กรกฎาคม-กันยายน | วันที่ 1-5  | วิธีกรณีพิเศษ | เทศบัญญัติ |
| รวมเป็นเงินทั้งสิ้น | 655,448.94 | (-หกแสนห้าหมื่นห้าพันสี่ร้อยสี่สิบแปดบาทเก้าสิบสี่สตางค์-) |

ลงชื่อ.........................................................ผู้รายงาน ลงชื่อ.....................................................ผู้ตรวจ ลงชื่อ.......................................................ผู้อนุมัติ

 (นางสาวศิริภาพร แสนปลื้ม) (นายเดวิท แจ่มจิตต์) (นายประยูร จันปุ่ม)

 นักวิชาการพัสดุชำนาญการ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง รักษาราชการ นายกเทศมนตรีตำบลภูวง

 ผู้อำนวยการกองคลัง